Информация о реализации объектов и мероприятий,

предложенных по результатам сходов граждан

в муниципальном образовании «Заларинский район»

на 25 октября 2011 года

| Городское/сельское поселение | Получено денежных средств (всего) тыс. руб. | Решение представительного органа о внесении изменений в бюджет МО (дата принятия) | Проведено конкурсов/запросов котировок (на сумму) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование мероприятия | Информация о реализации |
| Бабагайское МО | 80,00 | Решение Думы Бабагайского МО № 31\2 от 14.10.2011 г. | Ремонт пожарного депо | Заключен договор |
|  | 90,00 |  | Приобретение фонарей уличного освещения | Заключен договор |
|  | 148,00 |  | Ремонт дорог | Заключены договора |
| Итого: | 318,00 |  |  | - |
| Бажирское МО | 100,00 | Решение Думы Бажирского МО № 24 от 14.10.2011 г. | Ремонт водокачки, приобретение оборудования и устройство водокалонки в д. Кр. Поле | Заключен договор |
|  | 84,00 |  | Приобретение материалов для устройства водопровода | Заключен договор |
|  | 100,00 |  | Ремонт дорог | Заключен договор |
|  | 50,00 |  | Освещение | Заключен договор |
|  | 80,00 |  | Оснащение домов культуры | Заключен договор |
| Итого: | 414,00 |  |  | - |
| Веренское МО | 100,00 | Решение Думы Веренского МО № 84/36 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | 99,55 |
|  | 30,00 |  | Приобретение трубы для водопровода (д. 2-я Тыреть) | 30,00 |
|  | 235,00 |  | Строительство водокачки | 99,308 |
|  | 25,00 |  | Приобретение емкости для воды | 25,00 |
| Итого: | 390,00 |  |  | 253,858 |
| Владимирское МО | 130,00 | Решение Думы Владимирского МО № 74/27 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключены договора |
|  | 80,00 |  | Освещение улиц | Заключены договора |
|  | 30,00 |  | Обрезка тополей | Заключены договора |
|  | 50,00 |  | Устройство водопровода по ул. Новошахтерская | 50,00 |
| Итого: | 290,00 |  |  | 50,00 |
| Заларинское МО | 380,00 | Решение Думы Заларинского МО № 184 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключены договора |
|  | 400,00 |  | Детские площадки и уличные тренажеры (в р-не ЗМЗ и в Парке культуры и отдыха по 1 шт. площадок и 1 шт. тренажеров) | Заключены договора |
|  | 440,00 |  | Тротуар по ул. Дзержинского, Солнечная, около ЗСШ № 1 и № 2 | Заключены договора |
|  | 200,00 |  | Восстановление освещения | Заключены договора |
|  | 150,00 |  | Приобретение мусорных контейнеров (42 шт., установка гражданам, заключившим договора) | Заключены договора |
|  | 300,00 |  | Строительство павильона на ул. Заводская, восстановление скважин (АТП, Пищекомбинат) | Заключены договора |
|  | 80,00 |  | Ремонт выгребной ямы | Заключен договор |
| Итого: | 1950,00 |  |  | - |
| Моисеевское МО | 240,00 | Решение Думы Моисеевского МО № 19/9 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключены договора |
|  | 128,00 |  | Приобретение котлов | 93,00 |
|  | 60,00 |  | Освещение (приобретение фонарей) | Заключен договор |
|  | 100,00 |  | Приобретение емкости (2 шт.) | 98,294 |
|  | 50,00 |  | Техническое оснащение д\досуга | Заключен договор |
|  | 64,00 |  | Приобретение пиломатериала для ограждения кладбища | Заключен договор |
| Итого: | 642,00 |  |  | 191,294 |
| Мойганское МО | 100,00 | Решение Думы Мойганского МО № 6/1 от 14.10.2011 г. | Оснащение клубов мебелью и оборудованием | Заключен договор |
|  | 80,00 |  | Приобретение пластиковых труб для водопровода | Заключен договор |
|  | 100,00 |  | Ремонт платины в д. Мягчинский и дорог | Заключен договор |
|  | 120,00 |  | Ремонт д\досуга | Заключены договора |
| Итого: | 400,00 |  |  | - |
| Новочеремховское МО | 113,00 | Решение Думы Новочеремховское МО № 69 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключен договор |
|  | 30,00 |  | Приобретение музыкального оборудования для клуба | Заключен договор |
|  | 27,00 |  | Приобретение насоса для скважины | Заключен договор |
|  | 30,00 |  | Приобретение спортинвентаря | Заключен договор |
| Итого: | 200,00 |  |  | - |
| Семеновское МО | 100,00 | Решение Думы Семеновского МО от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключен договор |
|  | 50,00 |  | Приобретение строительных материалов на ограждение кладбища | Заключен договор |
| Итого: | 150,00 |  |  | - |
| Троицкое МО | 141,00 | Решение Думы Троицкого МО № 32/163 от 14.10.2011 г. | Ремонт мостов и отсыпка дорог | Заключены договора |
|  | 40,00 |  | Оснащение клуба звуковой аппаратурой в ЦД с. Троицк | Заключен договор |
|  | 560,00 |  | Приобретение трактора Беларус | Состоялся аукцион, заключается муниципальный контракт |
|  | 50,00 |  | Устройство уличного освещения | Заключен договор |
| Итого: | 791,00 |  |  | - |
| Тыретское МО | 100,00 | Решение Думы Тыретского МО № 330 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключен договор |
|  | 100,00 |  | Благоустройство м-на Солерудник | Заключен договор |
|  | 1 020,00 |  | Ремонт д\к «Кристалл» (зрительный зал, спортивный зал, фасад) | Объявлен запрос котировок на ремонт фасада на сумму 325,00 тыс. руб., срок окончания подачи заявок 02.11.11 г. |
|  | 50,00 |  | Приобретение спортинвентаря | Заключен договор |
|  | 247,00 |  | Приобретение детских площадок (2 шт.) | Объявлен запрос на сумму 247,00 тыс. руб., срок окончания подачи заявок 28.10.11 г. |
|  | 100,00 |  | Ограждение сквера памяти | Заключен договор |
|  | 58,00 |  | Ограждение хоккейного корта | Заключен договор |
| Итого: | 1675,00 |  |  | - |
| Ханжиновское МО | 150,00 | Решение Думы Ханжиновского МО № 52/1 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | 25,679 |
|  | 200,00 |  | Ремонт водокачек | 21,60 |
|  | 33,00 |  | Приобретение емкости для чистой воды | Заключен договор |
| Итого: | 383,00 |  |  | 47,279 |
| Холмогойское МО | 150,00 | Решение Думы Холмогойского МО № 149 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключены договора |
|  | 50,00 |  | Спортинвентарь | Заключен договор |
|  | 49,00 |  | Обустройство детской площадки | Заключен договор |
|  | 70,00 |  | Оснащение клубов оборудованием | Заключен договор |
| Итого: | 319,00 |  |  | - |
| Хор-Тагнинское МО | 200,00 | Решение Думы Хор-Тагнинского МО № 40 от 14.10.2011 г. | Ремонт дорог | Заключены договора |
|  | 60,00 |  | Ремонт пожарного депо | Заключен договор |
|  | 43,00 |  | Ремонт крыши в д\к с. Средне-Пихтинск | Заключен договор |
| Итого: | 303,00 |  |  | - |
| Черемшанское МО | 210,00 | Решение Думы Черемшанского МО № 14 от 14.10.2011 г. | Строительство водокачки и бурение скважины | Заключены договора |
| Итого: | 210,00 |  |  | - |
| Муниципальное образование «Заларинский район» | Здравоохранение |
|  | 30,00 | Решение Думы Заларинского района № 13/78 от 13.10.2011 года | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Бабагайского МО | Заключен договор |
|  | 30,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в Бажирский ФАП | Заключен договор |
|  | 40,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Веренского МО | Заключен договор |
|  | 40,00 |  | Ремонт ФАПа в Владимирском МО | Заключен договор |
|  | 500,00 |  | Приобретение мебели и оборудования в МУЗ «Заларинская ЦРБ» п. Залари | Объявлен аукцион в электронной форме на сумму 811,40 тыс. руб., срок окончания подачи заявок 31.10.11 г. |
|  | 60,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Моисеевского МО | Заключен договор |
|  | 55,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Мойганского МО | Заключен договор |
|  | 50,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Новочеремховского МО | Заключен договор |
|  | 40,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Семеновского МО | Заключен договор |
|  | 50,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы | Заключен договор |
|  | 150,00 |  | Приобретение стом. оборудования в Тыретскую больницу | Объявлен запрос котировок на сумму 150,00 тыс. руб., срок окончания подачи заявок 26.10.11 г. |
|  | 133,00 |  | Обновление физиокабинета в ФАПе Ханжиновского МО | Заключен договор |
|  | 40,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в ФАПы Холмогойского МО | Заключен договор |
|  | 150,00 |  | Приобретение оборудования и мебели в физиокабинет с. Хор-Тагна | Заключен договор |
|  | 1368,00 | Итого: |  | - |
|  | Образование |
|  | 80,00 |  | Приобретение мебели, спортинвентаря, технологического оборудования и материалов в школы и д/сады Бабагайского МО | Заключен договор |
|  | 90,00 |  | Приобретение мебели,оборудования, спортивного и мягкого инвентаря и материалов в школы и д\сады Бажирского МО | 50,00 |
|  | 100,00 |  | Приобретение мебели, оборудования, материалов и спортинвентаря в школы и д\сады Веренского МО | Заключен договор |
|  | 100,00 |  | Приобретение мебели, материалов и проведение ремонта в д\саду Владимирского МО | Заключен договор |
|  | 250,00 |  | Благоустройство д\сада «Улыбка» (детская площадка, теневые навесы) | Объявлен запрос котировочных заявок на сумму 250,0 тыс. руб., срок окончания подачи заявок 28.10.11 г. |
|  | 150,00 |  | Ограждение стадиона и приобретение спортивного инвентаря в ЗСШ №2 | Заключен договор |
|  | 1 000,00 |  | Приобретение мебели,оборудования, спортивного и мягкого инвентаря и материалов в школы и д\сады п. Залари | 100,00 |
|  | 190,00 |  | Приобретение мебели,оборудования, спортивного и мягкого инвентаря и материалов в школы и д\сады Моисеевское МО | Заключен договор |
|  | 125,00 |  | Приобретение мебели,оборудования, спортивного и мягкого инвентаря и материалов в школы и д\сады Мойганского МО | 30,00 |
|  | 70,00 |  | Приобретение мебели,оборудования, спортивного и мягкого инвентаря и материалов в школы и д\сады Новочеремховского МО | 20,00 |
|  | 100,00 |  | Приобретение мебели и технологического оборудования в школы Семеновского МО | Заключен договор |
|  | 120,00 |  | Приобретение мебели,оборудования, спортивного и мягкого инвентаря и материалов в школы и д\сады | 95,00 |
|  | 56,00 |  | Приобретение эл. печи в Тыретскую школу | Заключен договор |
|  | 100,00 |  | Приобретение мебели, оборудования, материалов и спортинвентаря в школы Ханжиновского МО | Заключен договор |
|  | 40,00 |  | Приобретение мебели и технологического оборудования в д\сады Ханжиновского МО |  |
|  | 20,00 |  | Приобретение технологического оборудования в школу Холмогойского МО | 20,00 |
|  | 85,00 |  | Приобретение мебели в д\сад для открытия группы в с. Холмогой | 84,85 |
|  | 2676,00 | Итого: |  | 399,85 |
|  | Культура |
|  | 30,00 |  | Благоустройство клуба Бабагйского МО | 30,00 |
|  | 500,00 |  | Ремонт межпоселенческого дома досуга «Родник» | Оплачено 327,60 тыс. руб., объявлен запрос котировочных заявок, срок окончания подачи заявок 26.10.11 г. |
|  | 214,00 |  | Приобретение материалов для новогоднего оформления п. Залари | Заключен договор |
|  | 50,00 |  | Техническое оснащение клубов Семеновского МО | 50,00 |
|  | 127,00 |  | Приобретение двух комплектов спортивного оборудования для Семеновского МО | Заключены договора |
| Итого: | 921,00 |  |  | 80,00 |
| Итого по соц. сфере: | 4965,00 |  |  | 479,85 |
| Всего: | 13400,00 |  |  | 1022,281 |

Глава муниципального образования

«Заларинский район»                                                Самойлович В.В